[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.06.2014    № 346-па   

	О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Кочковского района к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года.


        Руководствуясь постановлением Правительства Новосибирской области от 22.04.2014 №161-п «О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года» и в целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Кочковского района к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в Кочковском районе  к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года (приложение № 1).
2. Для оказания помощи, контроля, обследования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы с выдачей актов и паспортов готовности муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года и подведении итогов смотра-конкурса создать комиссию по проверке готовности к работе и обеспечить ее взаимодействие с межведомственной комиссией (приложение № 2).

3. Управлению строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации района (Чубаров Ю.В.):         

      а) обеспечить взаимодействие с муниципальными образованиями района по выполнению плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года и своевременное представление информации в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области по соответствующим формам отчетности.

      б) совместно с муниципальными образованиями района организовать работу по предупреждению банкротств предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе путем предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов. 

4. Заместителю главы администрации (Постарнак А.П.), МБУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Кочковского района (Попова Е.А.) постоянно держать на контроле и оказывать помощь руководителям подведомственных учреждений в решении вопросов, связанных с подготовкой объектов к работе в зимних условиях.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований района:

а) создать комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, находящихся на территории соответствующих муниципальных образований, к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года и обеспечить их взаимодействие с районной комиссией;
б) обеспечить выполнение в полном объеме планов мероприятий соответствующих органов местного самоуправления по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года;

в) обеспечить своевременное финансирование ремонтно-восстановительных работ при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года в пределах лимитов, предусмотренных местными бюджетами на 2014 год,  за счет установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

г) обеспечить создание запасов топлива для коммунально-бытовых нужд (не менее 100-суточной потребности) к началу отопительного сезона 2014/2015 года;

д) организовать контроль за своевременным проведением расчетов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства с поставщиками топливных ресурсов;

е) представлять в управление строительства, коммунального  дорожного хозяйства и транспорта администрации района (Чубаров Ю.В.) необходимую отчетную информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее-зимний период 2014/2015;
ж) представлять в управление строительства, коммунального  дорожного хозяйства и транспорта администрации района (Чубаров Ю.В.) информацию по исполнению графиков погашения кредиторской задолженности организациями жилищно-коммунального хозяйства с поставщиками топливно-энергетических ресурсов; 

з) произвести обучение и аттестацию обслуживающего персонала котельных;

и) принять необходимые меры по обеспечению сохранности угля на складах и котельных, организовать видеонаблюдение.
к) взять под особый контроль качество поставляемого угля;

л) проводить весовой контроль поставляемого угля; 
м) до 01.08.2014 создать комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года с включением в них представителей Западно-Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

н) до 01.09.2014 года провести оценку технического освидетельствования трубопроводов и систем коммунальной инфраструктуры;

о) до 25.09.2014 представить в управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации района (Чубаров Ю.В.) акты и паспорта готовности котельных, тепловых сетей  к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года;

6. До 15.10.2014 управлению строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации района (Чубаров Ю.В.) представить в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области паспорта готовности муниципальных образований и района к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года (на основании актов готовности котельных, тепловых сетей к эксплуатации в отопительный сезон 2014/2015 года).

 7. Продолжить работы по проведению инвентаризации и своевременной подготовке бесхозяйных и необслуживаемых объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного сезона 2014/2015 года, организовать их оформление в муниципальную собственность в соответствии с законодательством;

 8. Продолжить работу по оптимизации систем теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, включающую:

 а) строительство автоматизированных котельных контейнерного типа;

 б) перевод котельных с мазута (дизельного топлива) на более экономичное топливо (уголь);

 в) повышение эффективности сжигания топлива;

 г) реконструкцию действующего и внедрение нового пылегазоулавливающего оборудования;

 9. Продолжить работу по реализации энергоресурсосберегающих мероприятий, повышению устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства (переход на двухконтурную систему теплоснабжения, установка модернизированного котельного оборудования, повышение коэффициента полезного действия тепловых установок, применение усовершенствованных материалов и технологий при проведении ремонтно-восстановительных работ);

 10. Продолжить информационную работу с населением по пропаганде энергосберегающих мероприятий и необходимости проведения работ по установке приборов учета потребления ресурсов;
11. Создать системы резервирования на объектах жизнеобеспечения посредством:

а) установки резервных электродвигателей и насосов на котельных;

б) приобретения резервных источников электропитания;

в) создания резервного запаса топлива на котельных.

12. Рекомендовать организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства своевременно принимать меры по устранению на объектах жилищно-коммунального комплекса аварийных ситуаций.

13. Настоящее постановление опубликовать в периодическом 

печатном издании «Вестник Кочковского района».

    14. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Мазалова Б.В.
Глава Кочковского района


                        П.А.Шилин
Петрищева О.М.
22-581
                                                                                                                                    Приложение № 1

к постановлению администрации района

                                                                                                                                                        от  _23.06.2014г._  № 346 -па
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов, жилищно-коммунального

хозяйства и социально-культурной сферы Кочковского района к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Срок исполнения

	1.
	Организация контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Кочковского района к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года, предотвращением срывов деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса в районе
	УСКДХиТ
	Еженедельно

	2.
	Организация контроля за ходом накопления необходимых запасов жидкого и твердого топлива для коммунально-бытовых нужд и населения в период подготовки к работе в отопительный сезон 2014/2015 года
	УСКДХиТ
	Еженедельно

	3.
	Представление в МСиЖКХ НСО статистических данных о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в Кочковском районе согласно установленной форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»
	УСКДХиТ
	к 1 числу месяца, следующего за отчетным, начиная с 01.06.2014 по 01.11.2014

	4.
	Представление в МСиЖКХ НСО необходимой информации о проведении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2014/2015 года
	УСКДХиТ
	к 1 и 15 числу каждого месяца, следующего за отчетным, начиная с 01.06.2014 по 01.11.2014

	5.
	Обеспечить подготовку к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года объектов социально-культурной сферы района, накопление необходимых запасов топлива на котельных (по курируемым направлениям)
	УСКДХиТ, ОКСиМП, УО, ЦРБ
	до 01.09.2014

	6.
	Продолжение работы по установке приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды) в муниципальных бюджетных учреждениях Кочковского района за счет средств, предусмотренных сметами доходов и расходов муниципальных бюджетных учреждений Кочковского района на 2014 год, по итогам – представление информации в МСиЖКХ НСО о выполненных работах
	УСКДХиТ, ОКСиМП, УО, ЦРБ
	до 01.09.2014

	7.
	Осуществление контроля за ходом реализации мероприятий в жилищном фонде в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года»
	УСКДХиТ
	В течение 2014 года

	8.
	Осуществление контроля:

1) за ходом подготовки жилищного фонда Кочковского  района  Новосибирской области к эксплуатации в осеннее-зимний период 2014/2015 года(результаты проверок нарастающем итогом представлять в МС и ЖКХ НСО)
2) за соответствием паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях требования Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 
	УСКДХиТ
	Ко 2 числу каждого месяца 

с  01.06.2014 по 01.11.2014

	9.
	Информирование населения Кочковского района Новосибирской области о состоянии работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2014/2015года через средства массовой информации
	УСКДХиТ, ОКСиМП, УО, ЦРБ
	с  01.06.2014 по 01.11.2014

	10.
	Представление в МС и ЖКХ НСО информации о состоянии работ по подготовке объектов энергетики к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года
	УСКДХиТ
	К 5 числу каждого месяца в течение 2014 года

	11.
	Представление в МС и ЖКХ НСО актов и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года
	УСКДХиТ
	01.11.2014


Сокращения:
УСКДХиТ – управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района

ОКСиМП – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Кочковского района 

УО – управление образования администрации Кочковского района

ЦРБ – ГБУЗ «Кочковская центральная районная больница»                    

                                       Приложение № 2

                                                      к постановлению администрации района

                                                                  от  _23.06.2014г._   №  346-па

СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

по проверке готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2014/2015г.

	Председатель комиссии
	Мазалов Б.В.
	- первый зам. главы  администрации района 

	Члены комиссии
	Чубаров Ю.В.
	- начальник управления  строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации района

	
	Мурзин С.Л.
	- гл.специалист управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации района

	
	Шашков В.И.
	- гл. специалист по охране окружающей среды администрации района

	
	Яловенко С.Г.
	-государственный инспектор Новосибирского межрегионального отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями Сибирского управления Ростехнадзор (по согласованию) 

	
	Белоус С.Г.
	- генеральный директор МУП «Управляющая компания ЖКХ» (по согласованию)

	
	Попов С.В.
	-гл. специалист отдела ГО ЧС -  ЕДДС 


