|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Революционная, 11  с. Кочки Кочковский район  Новосибирская область 632491  Телефон: 8(38356)22-225  Факс: 8(38356)22-225  E-Mail: [oer-adm@mail.ru](mailto:oer-adm@mail.ru)  От \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Кочковского района на 2019-2021» в 2019 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Кочковского района на 2019-2021» (далее – подпрограмма) в 2019 году управлением строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Приобрести жилые помещения для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета и областных субвенций. | Количество штук | 1 | 1 |
| 2 | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда администрации района лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Количество штук | 1 | 3 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 1511,5 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 1261 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/2 = 0,5;

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = (1/1 \* 0,5) + (1/1 \* 0,5) = 1
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф= (1511,5 \* 1) / 1261 = 1,199
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,9, обладает высоким уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю. Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225