|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo**ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИул. Революционная, 11с. Кочки Кочковский районНовосибирская область 632491Телефон: 8(38356)22-225Факс: 8(38356)22-225E-Mail: oer-adm@mail.ruОт \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_  |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочковского района Новосибирской области» в 2019 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочковского района Новосибирской области» (далее – программа) в 2019 году управлением строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км. | 0,29 | 0,29 |
| 2 | Уровень потерь | % | 12,6 | 22,4 |
| 3 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 50,0 | 50,0 |
| 4 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 50,8 | 50,8 |
| 5 | Удельное водопотребление | М3/чел. год | 29,7 | 36,0 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 18534,33 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 18534,33 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/5 = 0,2 (показатели со значением 0 в знаменателе в соответствии с п.4 не учитываются);

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = (0,29/0,29 \* 0,2) + (12,6/22,4 \* 0,2) + (50/50 \* 0,2) + (50,8/50,8 \* 0,2) + (29,7/34,1 \* 0,2) = 0,8865
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф = (18534,33 \* 0,8865) / 18534,33 = 0,8865.
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,8 и меньше 0,9, обладает запланированным уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225