АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.06.2021 № 328-па

Об утверждении «Дорожной карты»

по заключению муниципального контракта с перевозчиком на организацию пассажирских перевозок по муниципальной маршрутной сети Кочковского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными Законами от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Дорожную карту» по заключению муниципального контракта с перевозчиком на организацию пассажирских перевозок по муниципальной маршрутной сети Кочковского района Новосибирской области в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

- Управляющему делами администрации Кочковского района Новосибирской области Храпаль Н.Н. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Кочковского района Новосибирской области «Вестник Кочковского района».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Кочковского района Новосибирской области М.В.Белоус.

| Глава Кочковского района Новосибирской области | П.А.Шилин |
| --- | --- |

Е.Ю.Гюнтер

22225

Приложение

к Постановлению администрации Кочковского района Новосибирской области

от 21.06.2021 № 328-па

«Дорожная карта»

по заключению муниципального контракта с перевозчиком на организацию пассажирских перевозок по муниципальной маршрутной сети Кочковского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель от Администрации МО НСО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В целях своевременного исполнения части 9 статьи 39 Федерального закона №220-ФЗ принять или актуализировать нормативные правовые акты муниципального района, относящиеся к организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам: - изменения в Устав Кочковского района Новосибирской области, касающиеся установления полномочий подразделения районной администрации по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок, а также организации и проведения конкурсных процедур; - об утверждении порядка формирования муниципальной маршрутной сети на территории Кочковского района Новосибирской области; - об установлении порядка формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок; - об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок; - об утверждении порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; - об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (с графиком заключения муниципальных контрактов в отношении регулярных перевозок по регулируемым тарифам); - об утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, (в том числе порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов). | До 1 июля 2021 года | Гюнтер Е.Ю. |
| 2 | Анализ муниципальной внутрирайонной маршрутной сети: проведение обследования пассажиропотоков в целях оценки действующих расписаний на соответствие потребностям пассажиров, а также эксплуатационных показателей и финансово-хозяйственной деятельности действующих перевозчиков. | До 1 июля 2021 года | Гюнтер Е.Ю. Бейсенов Б.С. |
| 3 | Оптимизация муниципальной внутрирайонной маршрутной сети: проведение организационных мероприятий по исключению нулевых и других холостых пробегов автобусов; перевод части муниципальных маршрутов (или части рейсов по маршрутам) с регулируемого тарифа на нерегулируемый тариф без предоставления льготного проезда; исключение из маршрутной сети муниципального района маршрутов по регулируемому тарифу к поселениям, не имеющим зарегистрированных жителей, и перевод их на нерегулируемый тариф и т.д. | До 1 июля 2021 года | Гюнтер Е.Ю. Бейсенов Б.С. |
| 4 | Оформление или изменение паспортов и актов замера протяженности оптимизированных муниципальных маршрутов регулярных перевозок; актуализация показателей, внесенных в РНИС НСО, в соответствии с оптимизированными реестрами муниципальных маршрутов регулярных перевозок Кочковского района Новосибирской области. | До 1 июля 2021 года | Гюнтер Е.Ю. Бейсенов Б.С. |
| 5 | Формирование и предоставление в Минтранс Новосибирской области плановых эксплуатационных показателей по муниципальной внутрирайонной маршрутной сети на 2022 год. | До 1 августа 2021 года | Гюнтер Е.Ю. Бейсенов Б.С. |
| 6 | Защита уполномоченными органами плановых эксплуатационных показателей по муниципальной внутрирайонной маршрутной сети на 2022 год и согласование Минтрансом Новосибирской области. | До 1 сентября 2021 года | Гюнтер Е.Ю. Бейсенов Б.С. |
| 7 | Предоставление в Минтранс Новосибирской области расчетов НМЦК на июль-декабрь 2022 года, сформированных по согласованным плановым эксплуатационным показателям по муниципальной внутрирайонной маршрутной сети. | До 1 сентября 2021 года | Гюнтер Е.Ю. |
| 8 | Планирование бюджетных ассигнований местных бюджетов на 2022-2024 годы на оплату муниципальных контрактов для обслуживания пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам с разбивкой по годам. | До 1 сентября 2021 года | Гюнтер Е.Ю. |
| 9 | Предоставление в Минтранс Новосибирской области расчетов НМЦК на плановый период 2023-2024, сформированных по согласованным плановым эксплуатационным показателям по муниципальной внутрирайонной маршрутной сети. | До 1 октября 2021 года | Гюнтер Е.Ю. |
| 10 | Проведение конкурсных процедур по размещению муниципальных заказов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с графиком заключения муниципальных контрактов в отношении регулярных перевозок по регулируемым тарифам, утверждённым документом планирования. | До 1 июня 2022 года | Гюнтер Е.Ю. |
| 11 | Дальнейший контроль за исполнением условий муниципальных контрактов: анализ отчетов РНИС НСО о выполненных рейсах, анализ ФХД перевозчиков и т.д. | После 1 июня 2022 года до окончания срока действия муниципального контракта | Гюнтер Е.Ю. Бейсенов Б.С. |

___________________________________________