АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### От 27.12.2019 № 681-па

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях оптимизации бюджетных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы».

- Управляющему делами администрации Кочковского района Новосибирской области Храпаль Н.Н. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления «Вестник Кочковского района».

- Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя Главы администрации Кочковского района Новосибирской области М.В.Белоус.

| Глава Кочковского района Новосибирской области | П.А.Шилин |
| --- | --- |

Е.Ю.Гюнтер

22225

Приложение к постановлению администрации Кочковского района Новосибирской области

От 27.12.2019 № 681-па

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кочковского района Новосибирской области от 09.11.2020 № 587-па, от 25.01.2021 № 33-па)

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

- Паспорт

| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Кочковского района Новосибирской области |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Кочковского района Новосибирской области Белоус М.В. |  |  |  |
| Основные разработчики и исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Отдел экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Оснащение приборами учета организаций бюджетной сферы; - Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и электроэнергетике за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; - Повышение энергоэффективности помещений бюджетных организаций; - Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе. |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета Кочковского района | 427,2 | 0 | 427,2 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Новосибирской области | 8 118,0 | 0 | 8 118,0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение уровня учета потребляемых энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях; - Снижение бюджетных расходов на потребленную электрическую энергию, тепловую энергию, на холодную воду; - Снижение потерь энергоресурсов в процессе эксплуатации зданий, строений, сооружений; - Доля квартир (домовладений), переведенных на индивидуальное поквартирное отопление, от общего количества квартир, подлежащих переводу на индивидуальное поквартирное отопление, составит 100 %. |  |  |  |

- Анализ сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем и прогноз ее развития

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), постановлением Правительства РФ № 1225 от 31.12.2009 г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Минэкономразвития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения  энергоэффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 28.10.2009 № 261-р «О мерах по повышению энергоэффективности и сокращении энергетических издержек в экономике Новосибирской области».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях, подведомственных администрации Кочковского района Новосибирской области.

При существующем уровне энергоемкости бюджетных учреждений Кочковского района дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат организаций, расположенных на территории Кочковского района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, при ограниченности финансовых ресурсов на их оплату;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Кочковского района. Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения. В предстоящий период на территории Кочковского района должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических деклараций;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно- целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органа местного самоуправления, имеющего полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков. Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

Закон является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов. Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне. В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Кочковского района.

- Цели, задачи, планируемые результаты и важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы

Целью Программы является:

Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетном секторе

Поставленная цель может быть достигнута при выполнении следующих задач:

- Оснащение приборами учета организация бюджетной сферы;

- Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и электроэнергетике за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

- Повышение энергоэффективности помещений бюджетных организаций;

- Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе.

Целевые индикаторы представлены в приложении 1 к Программе.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кочковского района поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов. Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются: осветительные приборы, системы вентиляции и оргтехника.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- приобретение оборудования для повышения энергоэффективности зданий;

- включение в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для бюджетных нужд товаров с учетом их энергетической эффективности не ниже класса «А»;

- обучение профильных специалистов основам энергосбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис;

- ежегодное заполнение энергетических деклараций;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;

- в целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения необходимо осуществлять перевод индивидуального жилищного фонда Кочковского района Новосибирской области с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление (адресный список граждан, в жилых домах или квартирах которых предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, представлен в приложении № 4).

Перечень мероприятий представлен в приложении 2 к Программе.

- Механизм реализации и система управления Программы

Заказчиком Программы является администрация Кочковского района Новосибирской области (далее – администрация). Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор Программы – заместитель Главы администрации. Разработчиком программы является отдел экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области (далее – Отдел).

Отдел выполняет следующие функции:

- разрабатывает Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- размещает на официальном сайте администрации Кочковского района в сети Интернет утвержденную Программу;

- обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы;

- готовит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление заявки на финансирование Программы, уточняет затраты и сроки исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмы реализации Программы;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств по всем программным мероприятиям;

- осуществляет мониторинг результатов и оценку эффективности реализации программных мероприятий;

- готовит и представляет в отдел экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области отчет о реализации мероприятий Программы.

Координатор Программы выполняет следующие функции:

- координирует деятельность Отдела в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Кочковского района об утверждении Программы;

- организует управление Программой;

- следит за реализацией Программы;

- создает при необходимости комиссию (штаб, рабочую группу) по управлению Программой;

- обеспечивает достижение целей, задач и конечных результатов Программы.

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы представлено в приложении 3.

Приложение 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2020 годы»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧА 1 ПРОГРАММЫ: Оснащение приборами учета организация бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Установка приборов учета воды | - Количество установленных приборов учета воды в учреждениях бюджетной сферы | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2 Установка приборов учета тепла | - Количество установленных приборов учета тепла в учреждениях бюджетной сферы | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| ЗАДАЧА 2 ПРОГРАММЫ: Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и электроэнергетике за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях | Количество точек освещения, переведенных с ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| ЗАДАЧА 3 ПРОГРАММЫ: 3. Повышение энергоэффективности помещений бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в учреждениях бюджетной сферы | Количество установленных пластиковых окон в бюджетных учреждениях | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.2 Установка дверных доводчиков в учреждениях бюджетной сферы | Количество установленных дверных доводчиков в учреждениях бюджетной сферы | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| ЗАДАЧА 4 ПРОГРАММЫ: 4. Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 Перевод индивидуального жилищного фонда с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление | Количество установленных пластиковых окон в бюджетных учреждениях | Шт. | 0 | 40 | 0 |  |

Приложение 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

| Наименование основного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Годы реализации программы |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧА 1 ПРОГРАММЫ: Оснащение приборами учета организаций бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Установка приборов учета воды | Руководители бюджетных учреждений | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода бюджетных средств на обеспечение бюджетных учреждений водой |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюдж. источ. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Установка приборов учета тепла | Руководители бюджетных учреждений | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода бюджетных средств на обеспечение бюджетных учреждений тепловой энергией |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюдж. источ. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ЗАДАЧА 2 ПРОГРАММЫ: Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и электроэнергетике за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях | Руководители бюджетных учреждений | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода бюджетных средств на обеспечение бюджетных учреждений электрической энергией |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюдж. источ. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ЗАДАЧА 3 ПРОГРАММЫ: Повышение энергоэффективности помещений бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в учреждениях бюджетной сферы | Руководители бюджетных учреждений | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода бюджетных средств на обеспечение бюджетных учреждений тепловой энергией |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюдж. источ. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Установка дверных доводчиков в учреждениях бюджетной сферы | Руководители бюджетных учреждений | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода бюджетных средств на обеспечение бюджетных учреждений тепловой энергией |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюдж. источ. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ЗАДАЧА 4 ПРОГРАММЫ: Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 Перевод индивидуального жилищного фонда с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Всего, в т.ч. | 0 | 8 545,2 | 0 | Доля квартир (домовладений), переведенных на индивидуальное поквартирное отопление, от общего количества квартир, подлежащих переводу на индивидуальное поквартирное отопление, составит 100 %. |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 8 118,0 | 0 |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 427,2 | 0 |  |  |
|  |  | внебюдж. источ. | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

| Источники расходов в разрезе заказчиков программы | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1 «Оснащение приборами учета организаций бюджетной сферы» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. мероприятие 1.1 «Установка приборов учета воды» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. мероприятие 1.2 «Установка приборов учета тепла» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2 «Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и электроэнергетике за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. мероприятие 2.1 «Замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3 «Повышение энергоэффективности помещений бюджетных организаций» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. мероприятие 3.1 «Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в учреждениях бюджетной сферы» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. мероприятие 3.2 «Установка дверных доводчиков в учреждениях бюджетной сферы» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 4 «Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 8 545,2 | 0 | 8 545,2 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 8 118,0 | 0 | 8 118,0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 427,2 | 0 | 427,2 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. мероприятие 4.1 «Перевод индивидуального жилищного фонда с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление» |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 8 545,2 | 0 | 8 545,2 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 8 118,0 | 0 | 8 118,0 | 0 |  |
| местных бюджетов | 427,2 | 0 | 427,2 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 4 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Адресный список граждан,

в жилых домах или квартирах которых предусмотрено изменение схемы теплоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Улица | № дома | № квартиры при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кочки | Революционная | 22 | 2 |
| 2 | Кочки | Революционная | 22 | 1 |
| 3 | Кочки | Революционная | 24 | 1 |
| 4 | Кочки | Революционная | 26 | 1 |
| 5 | Кочки | Революционная | 26 | 2 |
| 6 | Кочки | Революционная | 28 | 1 |
| 7 | Кочки | Революционная | 28 | 2 |
| 8 | Кочки | Садовая | 1 | - |
| 9 | Кочки | Садовая | 3А | 1 |
| 10 | Кочки | Садовая | 3А | 2 |
| 11 | Кочки | Садовая | 15 | - |
| 12 | Кочки | Садовая | 17 | 1 |
| 13 | Кочки | Садовая | 17 | 2 |
| 14 | Кочки | Садовая | 17Б | 2 |
| 15 | Кочки | Садовая | 17Б | 1 |
| 16 | Кочки | Садовая | 19 | 2 |
| 17 | Кочки | Садовая | 19 | 1 |
| 18 | Кочки | Некрасова | 41 | 2 |
| 19 | Кочки | Некрасова | 41 | 1 |
| 20 | Кочки | Некрасова | 43 | 1 |
| 21 | Кочки | Некрасова | 43 | 2 |
| 22 | Кочки | Некрасова | 39 | 1 |
| 23 | Кочки | Некрасова | 39 | 2 |
| 24 | Кочки | Некрасова | 22 | - |
| 25 | Кочки | Некрасова | 20Б | 2 |
| 26 | Кочки | Некрасова | 20Б | 1 |
| 27 | Кочки | Некрасова | 20А | 2 |
| 28 | Кочки | Некрасова | 20А | 1 |
| 29 | Кочки | Некрасова | 37А | 2 |
| 30 | Кочки | Некрасова | 37А | 1 |
| 31 | Кочки | Некрасова | 37 | 1 |
| 32 | Кочки | Некрасова | 37 | 2 |
| 33 | Кочки | Кольцевая | 11А | 2 |
| 34 | Кочки | Кольцевая | 11А | 1 |
| 35 | Кочки | Кольцевая | 13 | 2 |
| 36 | Кочки | Кольцевая | 13 | 1 |
| 37 | Кочки | Кольцевая | 7 | 2 |
| 38 | Кочки | Кольцевая | 7 | 1 |
| 39 | Кочки | Некрасова | 49 | 1 |
| 40 | Кочки | Некрасова | 49 | 2 |