Утверждена постановлением администрации Кочковского района Новосибирской области от 05.02.2024 № 85-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА **"Обращение с отходами производства и потребления на территории Кочковского района Новосибирской области"**

# Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Муниципальная Программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории Кочковского района Новосибирской области" |
| **Заказчик муниципальной программы** | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района Новосибирской области |
| **Координатор муниципальной программы** | заместитель главы администрации Кочковского района Новосибирской области |
| **Основные разработчики и исполнители основных мероприятий муниципальной программы** | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района Новосибирской области |
| **Цели и задачи муниципальной программы** | 1. Цель программы - Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кочковского района Новосибирской области.
2. Задачи программы:

1. Охрана животного мира и речных обитателей Кочковского района Новосибирской области;2.Ликвидации несанкционированных мест размещения отходов;3.Зеленые насаждения Кочковского района Новосибирской области;4.Экологическое просвещение и воспитание населения. |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2024-2026годы |
| **Источники финансирования муниципальной программы, в том числе:** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **Всего** | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Средства бюджета Кочковского района НСО | **1837** | **575** | **601** | **661** |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Другие источники (перечислить): |  |  |  |  |  |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы** |  |  |  |  |  |

1. **Анализ сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в инвестиционной сфере и прогноз ее развития**

 **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

 Муниципальная Программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории Кочковского района Новосибирской области" (далее Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Кочковского района Новосибирской области от 05.02.2024 № 85-па

 Предметом регулирования Программы являются общественные отношения в области охраны окружающей среды населенных пунктов Кочковского района Новосибирской области .

 Программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в области охраны окружающей среды Кочковского района Новосибирской области , осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, устойчивое функционирование естественных экологических систем, улучшение состояния здоровья населения, обеспечения экологической безопасности и привлекательности территории.

Современная экологическая ситуация в Кочковском районе Новосибирской области характеризуются следующими проблемными ситуациями, требующими государственного регулирования:

1. Актуальной проблемой является развитие негативных русловых процессов заиливания русла реки Карасук , зарастания камышом и другими видами растительности.

Используя мировой опыт в биологическом способе очистки водоема от растительности заключается в уничтожении макрофитов растительноядными рыбами, птицами, a также млекопитающими. Наиболее приемлемы для водоемов рыбы-фитофаги. Они могут хорошо мелиорировать водоемы

Большие морозы, многоснежные зимы вызывают множество изменений в условиях существования животных. Они способны вызвать бедствия фауны на измеряемых тысячами кв. километров. Даже эмиграция в этих условиях обычно не может вывести достаточно быстро популяции некоторых видов в местности более благоприятные. Истощенные, голодающие животные гибнут массами, популяции их резко сокращаются, чтобы, восстановившись за ряд лет, снова сократиться при очередной многоснежной и морозной зиме. Подкормка диких животных как одна из основных биотехнических работ применяется в охотничьем хозяйстве систематически. Выкладка кормов для диких птиц и зверей только в самые суровые зимние месяцы в большинстве случаев обеспечивает сохранения фауны. В рамках программы будут решаться задачи по закупке ГСМ для принятия необходимых мер оказанию помощи диким животным, испытывающим потребность в добыче кормов в условиях сильно заснеженной зимы, а так же прогнозируемых экстремально низких температур.

2. В рамках программы будут решаться задачи по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории Кочковского района новосибирской области.

3. С целью создания условий для экологическо-экономической привлекательности территории Кочковского района Новосибирской области проводить комплекс мероприятий по размещению садо-паркового массива.

4. В рамках программы будут проводиться акции направленные на экологическое просвещение, воспитание населения и молодежи. Несмотря на достигнутые результаты, необходимо и в дальнейшем повышать экологическую культуру жителей Кочковского района Новосибирской области .

Вопросы информирования населения Кочковского района Новосибирской области , пропаганды необходимости охраны окружающей среды, развитие системы экологического образования, формирования экологической культуры имеют важное значение. Экологические проблемы, возникновение которых обусловлено, прежде всего, социально-экономическими факторами, могут быть решены только образованным населением с высоким уровнем экологической культуры и сознания.

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.**

 Органы местного самоуправления Кочковского района пытаются изменить сложившуюся ситуацию, но отсутствие в районе финансовых ресурсов затрудняет решение проблемы. Поэтому, учитывая затратность большинства планируемых природоохранных мероприятий, и продолжительные сроки их реализации, необходимость привлечения средств из различных источников в т.ч. из областного бюджета, очевидно, что проблема охраны окружающей среды в Кочковском районе является комплексной и ее решение наиболее целесообразно проводить путем разработки и реализации Программы.

1. **Перечень включенных в состав Программы подпрограмм****(Приложение 1), (Приложение 2 – Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы)**

Нет

1. **Цели и задачи Программы**

Цель программы

-Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кочковского района Новосибирской области.

Задачи программы:

1. Охрана животного мира и речных обитателей Кочковского района Новосибирской области;

2.Ликвидации несанкционированных мест размещения отходов;

3.Зеленые насаждения Кочковского района Новосибирской области;

4.Экологическое просвещение и воспитание населения.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

 Система программных мероприятий обозначена в приложении 2.

1. **Механизм реализации и система управления Программы.**

Заказчиком Программы является администрация Кочковского района Новосибирской области (далее – администрация). Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор Программы – заместитель Главы администрации. Разработчиком программы является Управление строительства ,коммунального ,дорожного хозяйства и транспорта Кочковского района (далее –Управление).

*Управление* выполняет следующие функции:

* разрабатывает Программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;
* определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;
* обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
* обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
* размещает на официальном сайте администрации Кочковского района в сети Интернет утвержденную Программу;
* обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы;
* готовит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление заявки на финансирование Программы, уточняет затраты и сроки исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмы реализации Программы;
* осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств по всем программным мероприятиям;
* осуществляет мониторинг результатов и оценку эффективности реализации программных мероприятий;
* готовит и представляет в отдел экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области отчет о реализации мероприятий Программы.

Координатор Программы выполняет следующие функции:

* координирует деятельность *Управления* в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Кочковского района об утверждении Программы;
* организует управление Программой;
* следит за реализацией Программы;
* создает при необходимости комиссию (штаб, рабочую группу) по управлению Программой;
* обеспечивает достижение целей, задач и конечных результатов Программы.
1. **Ресурсное обеспечение Программы**

*(приложение 3)*

1. **Планируемые результаты реализации Программы**

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

* снизить вредное воздействие на окружающую природную среду и здоровье человека
* повысить уровень комфортности проживания населения, улучшить санитарное состояние населенных мест;
* даст возможность обеспечить получение объективной информации для принятия управленческих решений, определения ущерба, нанесенного объектам окружающей среды при экологических правонарушениях;
* повысить действенность управления и взаимодействия органов муниципальных образований в области обращения с отходами.

Приложение № 1

# Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

 **"Обращение с отходами производства и потребления в Кочковском районе** "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора | Примечание |
| в том числе по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Охрана окружающей среды» на 2024-2026 годы |
| Цель программы: Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кочковского района Новосибирской области |
| Охрана животного мира и речных обитателей Кочковского района Новосибирской области | 1.1. Оказанию помощи диким животным(приобретение кормов, лекарственных средств, ГСМ.) | л | 612 | 612 | 700 |  |
| Ликвидации несанкционированных мест размещения отходов | 2.1. Буртовка несанкционированных мест размещения отходов | шт | 4 | 4 | 4 |  |
| Зеленые насаждения Кочковского района Новосибирской области | 3.1. Высадка лесопосадочного материала в лесопарковых зонах на территории Кочковского района | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| Экологическое просвещение и воспитание населения | 4.1. Проведений акций, направленных на Экологическое просвещение и воспитание населения и молодежи | шт | 2 | 2 | 2 |  |

Приложение 2

# Основные мероприятия муниципальной программы

**«Обращение с отходами производства и потребления на территории**

**Кочковского района Новосибирской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Годы реализации программы | Ожидаемый результат(краткое описание) |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кочковского района Новосибирской области |
| Задача 1. Охрана животного мира и речных обитателей Кочковского района Новосибирской области |
| Основное мероприятие 1.1. Оказанию помощи диким животным (приобретение кормов, лекарственных средств, ГСМ.) | администрация района, Ведущий охотовед  ГБУ НСО "Природоохранная инспекция" | Всего, в т.ч. | 30 | 30 | 35 |  |
| ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ | 30 | 30 | 35 |
| внебюдж. источ. |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2.Зарыбление реки растительноядными рыбами для борьбы с зарастанием русла реки Карасук камышом и другими видами растительности | администрация района, индивидуальные предприниматели, Ордынский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| внебюдж. источ. |  |  |  |
| Задача 2. Ликвидации несанкционированных мест размещения отходов |
| Основное мероприятие 2. 1. Буртовка несанкционированных мест размещения отходов | администрация района, администрации поселений | Всего, в т.ч. | 524 | 550 | 600 |  |
| ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ | 524 | 550 | 600 |
| внебюдж. источ. |  |  |  |
| ЗАДАЧА 3. Зеленые насаждения Кочковского района Новосибирской области |
| Основное мероприятие 3.1.Высадка лесопосадочного материала в лесопарковых зонах на территории Кочковского района | администрация района, администрации поселений, управление образования | Всего, в т.ч. |  |  |  | Создание лесопарковых зон на территории Кочковского района |
| ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| внебюдж. источ. |  |  |  |
| Задача 4.Экологическое просвещение и воспитание населения |
| Основное мероприятие 4.1.Проведений акций, направленных на Экологическое просвещение и воспитание населения и молодежи | администрация района, администрации поселений, управление образования, индивидуальные предприниматели | Всего, в т.ч. | 21 | 21 | 26 | Воспитание уважительного отношения у подрастающего поколения к окружающей среде |
| ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ | 21 | 21 | 26 |
| внебюдж. источ. |  |  |  |

Приложение 3

Сводные финансовые затраты муниципальной программы "Обращение с отходами производства и потребления в Кочковском районе "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники расходов в разрезе заказчиков программы | Финансовые затраты, тыс. руб. | Примечание |
| всего | в том числе по годам |  |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА **"Обращение с отходами производства и потребления на территории Кочковского района Новосибирской области"** |
| Всего финансовых затрат, в том числе из:  | 1837 | 575 | 601 | 661 |  |  |   |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 00 |  |  |
| местных бюджетов | 1837 | 575 | 601 | 661 |  |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| В т.ч. задача 1 «Охрана животного мира и речных обитателей Кочковского района Новосибирской области» |
| Всего финансовых затрат, в том числе из:  | 95 | 30 | 30 | 35 |  |  |   |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местных бюджетов | 95 | 30 | 30 | 35 |  |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| В т.ч. мероприятие 1.1 «Оказанию помощи диким животным (приобретение кормов, лекарственных средств, ГСМ.)» |
| Всего финансовых затрат, в том числе из:  | 95 | 30 | 30 | 35 |  |  |   |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местных бюджетов | 95 | 30 | 30 | 35 |  |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| В т.ч. мероприятие 1.2 «Зарыбление реки растительноядными рыбами для борьбы с зарастанием русла реки Карасук камышом и другими видами растительности» |
| Всего финансовых затрат, в том числе из:  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |   |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| В т.ч. задача 2 «Ликвидации несанкционированных мест размещения отходов» |
| Всего финансовых затрат, в том числе из:  | 1674 | 524 | 550 | 600 |  |  |   |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местных бюджетов | 1674 | 524 | 550 | 600 |  |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| В т.ч. задача 3 «Зеленые насаждения Кочковского района Новосибирской области» |
| Всего финансовых затрат, в том числе из:  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |   |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| В т.ч. задача 4 «Экологическое просвещение и воспитание населения» |
| Всего финансовых затрат, в том числе из:  | 68 | 21 | 21 | 26 |  |  |   |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местных бюджетов | 68 | 21 | 21 | 26 |  |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |