|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo**ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИул. Революционная, 11с. Кочки Кочковский районНовосибирская область 632491Телефон: 8(38356)22-225Факс: 8(38356)22-225E-Mail: oer-adm@mail.ruОт \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_  |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» в 2021 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» (далее – программа) в 2021 году отделом экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Количество установленных приборов учета воды в учреждениях бюджетной сферы | Шт. | 0 | 0 |
| 2 | Количество установленных приборов учета тепла в учреждениях бюджетной сферы | Шт. | 0 | 0 |
| 3 | Количество точек освещения, переведенных с ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы | Шт. | 0 | 0 |
| 4 | Количество установленных пластиковых окон в бюджетных учреждениях | Шт. | 0 | 0 |
| 5 | Количество установленных дверных доводчиков в учреждениях бюджетной сферы | Шт. | 0 | 0 |
| 6 | Количество котельных, в отношении которых произведен капитальный ремонт | Шт. | 1 | 0 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 7244,67824 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 0 тыс. рублей

1. Ввиду отсутствия финансирования подпрограммы ее эффективность не определяется.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22070