|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Революционная, 11  с. Кочки Кочковский район  Новосибирская область 632491  Телефон: 8(38356)22-225  Факс: 8(38356)22-225  E-Mail: [oer-adm@mail.ru](mailto:oer-adm@mail.ru)  От \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Кочковском районе на 2020-2023 годы» в 2021 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Кочковском районе на 2020-2023 годы» (далее – программа) в 2021 году управлением строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Проведение биотехнических мероприятий по выкладке кормов, веников, зерносмесей, снопиков, соли и сена, прокладывание троп, дорог к кормушкам, кормовым полям, зарослям кустарника и лесу | шт. | 2 | 2 |
| 2 | Биологический способ очистки водоема от растительности | шт. | 0 | 0 |
| 3 | Ликвидация свалок | шт. | 0 | 0 |
| 4 | Высадка в садо-парковом массиве лесопосадочного материала | шт. | 10 | 10 |
| 5 | Повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения | шт. | 10 | 10 |
| 6 | Разработка и строительство площадок временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Кочковского района | шт. | 65 | 65 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 20 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 20 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/4 = 0,25 (показатели со значением 0 в знаменателе в соответствии с п.4 не учитываются);

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = 0,1
2. Iэ = (Vф \* Iр) / Vп = 0,1
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,9 обладает высоким уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225